## Slide 1
開発状況報告
配電盤 立会試験
自動議事録生成システム
動作検証・改善結果のご報告
2026年7月6日

## Slide 2
本日のご報告内容
01
検証の目的と方法
実際の立会試験を想定した音声で、システム全体を通しで動作させて確認しました
02
見つかった課題と対応
動作確認の過程で見つかった不具合と、その修正内容
03
改善の成果
文字起こし精度・議事録の正確性がどれだけ向上したか
04
現状の評価と今後の対応
実運用に向けて、現在地と残っている課題

## Slide 3
背景と目的
本システムについて
工場での立会試験の音声をリアルタイムで文字起こしし、試験終了後にAIが議事録を自動生成するシステムです。
今回の目的
実際の立会試験を想定した模擬音声を用意し、
「録音 → 文字起こし → AIによる議事録生成」という一連の流れを
実際に動かして確認・改善すること
これまで未実施だったこと
実際の音声データでの通し動作確認
文字起こし・AI要約の精度検証
サーバーのメモリ(VRAM)管理の検証
使用するAIエンジンの見直し

## Slide 4
検証の進め方
配電盤の立会試験を想定した約9分間の会話シナリオを使い、システムを実際に稼働させて検証しました
1
試験シナリオ
作成
配電盤の立会試験を想定した台本
2
試験音声の
再現
音声合成で当日の音声を再現
3
システムへ
投入・稼働
実際にシステムを動かす
4
議事録の
内容確認
生成結果を正解データと照合
5
改善・
再検証
課題を修正して
再度検証

## Slide 5
見つかった課題と対応
実際にシステムを動かしたことで、これまで気づけなかった4つの不具合を発見し、修正しました
① 文字起こしの精度
音声を区切って処理する部分に不具合があり、認識の誤りが発生していました。
→ 修正・検証済み
② AIによる要約の精度
話の途中で状況が変わった場合に、古い内容のまま議事録に残ってしまうことがありました。
→ 修正・検証済み
③ サーバーのメモリ管理
音声認識とAIが同時にメモリを使い続け、より高性能なAIへの切替が困難な状態でした。
→ 修正・検証済み
④ 使用するAIエンジン
より新しく高性能なAIエンジンへの切替を検討・検証しました。
→ 修正・検証済み

## Slide 6
改善の成果
同じ試験音声を使い、修正の前後で結果を比較しました
文字起こしの誤り率
改善前
31.6%
▼
改善後
15.1%
誤りがおよそ半分に減少
協議事項の再現率
(議事録の議題)
改善前
0%
▼
改善後
100%
※不具合により空になることがあった
アクションアイテムの再現率
(対応事項・期限)
改善前
0%
▼
改善後
100%
担当者・期限も正確に記録
状況変化の反映
改善前
失敗
▼
改善後
成功
話の途中の状況変化も正しく反映

## Slide 7
現状の評価
現在の位置づけ
「たたき台(ドラフト)」を自動生成するツール ―
生成された議事録は、必ず人による確認・修正を前提としています
その理由
文字起こしにまだ約15%程度の誤りが残っている(音声を5秒ごとに機械的に区切る方式に起因)
今回の検証はクリアな合成音声によるもので、実際の工場環境(雑音・複数人の同時発言など)ではまだ検証できていない
AIによる要約は毎回まったく同じ結果にはならず、実行ごとに多少の差が生じる
要点：精度は大きく前進しましたが、「無人で確定版の議事録を出力する」段階にはまだ至っていません。

## Slide 8
残っている課題と今後の対応
音声の区切り方式の見直し
文の途中で区切られることによる認識誤りを減らす
マイク運用方法の見直し
自社側マイクの装着人数・方法によっては話者の判定を誤る場合がある
実環境音声での検証
工場の雑音・複数人の同時発言など、実際の環境での動作確認
通信面の是正
AI関連ライブラリが行う外部通信を完全に遮断する設定を追加

## Slide 9
まとめ
今回の検証で、システムの信頼性に関わる複数の不具合を発見・修正し、AIエンジンも更新しました
文字起こし精度・議事録の正確性ともに大きく向上しています
現状は「ドラフト生成ツール」として活用できる段階で、確定版の運用には追加検証が必要です
次のステップとして、実環境音声での検証と、文字起こし方式のさらなる改善を予定しています